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关于第三轮自治区生态环境保护督察第13项
整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第13项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
沙坡头区冬季清洁取暖项目底数调查不清，方案制定不科学，部分地区任务与实际不符，工作不严不实。随机抽查镇罗镇李嘴村，常住人口130户，取暖项目方案明确的任务为300户；凯歌村常住户只有280户，方案列出安装任务405户。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：进一步核清底数，优化任务分配，推进冬季清洁取暖项目高效实施。
二、整改措施
一是全面摸清各乡镇户籍户数和常住户底数，制定工作方案，优化冬季清洁取暖推进计划。二是加强“煤改电”政策宣传引导，统筹加快项目建设，确保农户应改尽改、愿改尽改。
三、整改落实情况
（一）摸清底数，优化方案。对常住户进行全面摸排，核实9个乡镇户籍数96808户，常住户数37052户。根据调查底数，制定印发《关于开展沙坡头区冬季清洁取暖项目全力攻坚行动的通知》，进一步优化调整推进计划，实施农村“煤改电”37087户（镇罗镇4275户），农村“煤改气”5855户，农村公共建筑“煤改电”3992户，任务数只明确至乡镇，各村任务由乡镇据实下达。
（二）加强宣传，加快实施。沙坡头区冬季清洁取暖改造充分遵循农户意愿，一是对城乡“两头跑”“走耕式”等有冬季采暖需求的非常住户加强宣传，做到“愿安尽安”。二是通过定期调度项目进展情况，有效化解改造农户反映“不热”“费电”“不会操作”等矛盾问题。着力加强镇企配合，用室温测量数据和电费单据等事实依据，充分利用之前使用燃煤锅炉采暖农户对“煤改电”的高认可度，加大大多数群众的取暖体感、经济运行费用的正面宣传，营造良好氛围。组织各乡镇和施工企业，加快项目建设，截至目前，热源清洁化改造完成34994户，占总任务的74.56%，其中：农村“煤改电”完成25423户（镇罗镇完成2546户），农村“煤改气”完成5579户，公建“煤改电”完成25.95万平方米折合户数3992户。
四、验收情况
经中卫市住房和城乡建设局、发展改革委、生态环境局等部门验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向沙坡头区住房城乡建设和交通局进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日
受理部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
受理电话：0955-7630130
联系地址：中卫市滨河镇老年公寓西南拐角办公楼
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