附件9

关于第三轮自治区生态环境保护督察第39项
整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第39项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
中卫市长青化工建材有限责任公司厂区内闲置空地长期租用给私人业主进行石料破碎加工活动，作业区无任何环保设施，环境问题突出，因所属地界不清，长期无人监管。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：依法查处违法行为，有效整治扬尘等环境问题。
二、整改措施
一是责令企业拆除违法建筑物及硅石料破碎机、雷蒙磨等生产加工设备,产出地面煤灰并覆土还原。二是督促企业清理露天堆放的膨润土、硅石料清理转运出场。三是依法依规查处涉嫌违法违规问题。
三、整改落实情况
一是已完成企业违法建筑物及硅石料破碎机、雷蒙磨等生产加工设备拆除，铲除地面煤灰并覆土还原。二是露天堆放的膨润土、硅石料已完成清理转运出。三是2024年5月7日，针对未完成排污许可排污信息填报违法行为作出行政处罚2万元，现已结案。
四、验收情况
经中卫市生态环境局、自然资源局组成验收小组验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向东园镇人民政府进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日
受理部门：东园镇人民政府
受理电话：0955-7669559
联系地址：中卫市沙坡头区东园镇五葡路西侧
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