附件19

关于第三轮自治区生态环境保护督察第65项
整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第65项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
中卫市华伟化工有限公司后评价措施落实不到位，石灰筛分、配料工序未配套布袋除尘器及排气筒。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：强化日常监管，依法查处违法行为。
二、整改措施
一是责令中卫市华伟化工有限公司按照《环境影响后环评报告书》要求，对石灰筛分、配料工序产生的污染物采取措施有效收集。二是加强对工业企业生态环境执法监管力度，进一步普及环保法律知识，促进企业提升守法意识，落实环保主体责任。
三、整改落实情况
一是该公司于2021年8月委托宁夏鸿御环保科技发展有限公司编制了《环境影响后评价报告书》，要求石灰筛分、配料工序安装除尘器及排气筒，该公司于2023年将原有石灰筛分除尘、配料工段加装25米管线接入三联除尘器处理后通过DA004排口排出，石灰、配料工序除尘西侧加装27米管线引入白灰窑内经白灰窑除尘器处理后通过DA001排口排出。二是不定期的对该企业进行执法检查，普及环保法律知识，落实环保主体责任。
四、验收情况
经中卫市生态环境局、工业和信息化局验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
[bookmark: _GoBack]以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向区生态环境分局进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日
受理部门：中卫市生态环境局沙坡头区分局
受理电话：0955-8806358
联系地址：中卫市滨河镇老年公寓西南拐角办公楼
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